**Acta # 10**

**GERENCIA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha y hora:** | Abril 10, 2018 7:00 PM | |
| **Duración:** | 1 hora | |
| **Asistentes:** | Jair Darío Muñoz Aguilar.  Jeimy Rocío Sosa Gómez. | |
| **Temas a tratar:** | Seguimiento compromisos asignados. | |
| **Descripción:** | Se realiza retroalimentación de compromisos asignados en el acta # 9, los compromisos adquiridos por Gabriel y Darío no han sido completados por tal razón se les asigna nuevamente esos compromisos con otras dos tareas, para la próxima reunión; Jeimy termina paso de documentos gestión de costos y gestión de tiempo, falta terminar plan de gestión interesados, Implementar hitos EDT, se asignan nuevamente los compromisos pendientes con nuevo compromiso que es la gestión de riesgos. | |
| **Tareas Asignadas:** | Jair Darío Muñoz y Gabriel Álvarez: Reunión de sincronización y capacitación. Login, instalación Bootstrap en Angular, conexión a BD de María DB.  Jeimy Rocío Sosa Gómez: Terminar plan de gestión de interesados. Implementar hitos en EDT. Gestión de Riesgos.  Camilo Arturo D’Achiardi León: terminar documento de plan de control de calidad. Actualizar gráfica curva S. | |
| **Firmas:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jeimy Rocío Sosa Gómez. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jair Darío Muñoz Aguilar. |