**Acta # 8**

**GERENCIA DE PROYECTOS INFORMÁTICOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha y hora:** | Viernes 23 de Marzo, 2018 7:15 PM | |
| **Duración:** | 50 minutos | |
| **Asistentes:** | Gabriel Santiago Álvarez Amaya.  Camilo Arturo D’Achiardi León.  Jair Darío Muñoz Aguilar.  Jeimy Rocío Sosa Gómez. | |
| **Temas a tratar:** | Revisión asignaciones de trabajo y consolidar la entrega del proyecto. | |
| **Descripción:** | De las asignaciones que se habían realizado a cada miembro del equipo en la reunión anterior el 95% esta completado, se tuvieron unos percances en cuando a falta de tiempo por parte de los integrantes del equipo para cumplir con sus asignaciones. | |
| **Tareas Asignadas:** | Gabriel Álvarez y Darío Muñoz: Adelantar desarrollo HSP  Camilo D’Achiardi: Modificar Documento de Calidad del proyecto, realizar plantilla general Documentos, Documento plan de seguimiento Calidad.  Jeimy Sosa: Documento Alcance, Actualizar EDT Project y Árbol, cambiar formato documento gestión del tiempo y gestión de interesados. | |
| **Firmas:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Gabriel Santiago Álvarez Amaya.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Camilo Arturo D’Achiardi León. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jair Darío Muñoz Aguilar.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Jeimy Rocío Sosa Gómez. |